## Slide 1
2020
初鹿義築．工作手冊

## Slide 2
目錄
一．活動簡述．．．．．．．．．．．．１
二．自備物品與重要叮嚀．．．．．．．２
三．每日作息與行事曆．．．．．．．．４
四．交通與地圖．．．．．．．．．．．６
五．附件．．．．．．．．．．．．．．７
各組分工負責人
值日生班表
通訊錄

## Slide 3
一．活動簡述
時間：2020年8月19日 —2020年8月28日
地點：台東縣卑南鄉初鹿國中（台東縣卑南鄉明峰村忠孝路2號）
住宿：初鹿國中圖書室
夏天是明亮的，太陽是辣的，
青春的心是熱血的。
離開了繁華，重返樸實；
捨棄了依賴，回歸自立。
參與團體
外界交流
俐場域建築設計
納樊司工作室
公東高工
家具木工科／室內設計科／建築科
義築工具圖書館
老麥農場露營區
台東縣政府文化處
社團法人台東縣巴蘭文化發展協會
社團法人台灣義築協會
聯新文教基金會
台東初鹿教會
台東捷陞租車
行政院農委會林務局
正昌製材（台灣杉）
東皇昌五金行
材料贊助
１

## Slide 4
二．自備物品與重要叮嚀
換洗衣物 | 輕便工作服／衣架／曬衣夾／塑膠袋／洗衣用具／肥皂
盥洗用品 | 潔牙用品／毛巾／沐浴用品／吹風機
個人衛生品 | 衛生紙／濕紙巾／生理用品
個人藥物 | 健保卡／防蚊液／防曬乳／藥膏／個人用藥
必備物品 | 手電筒／睡袋／麥克筆／抹布
餐具 | 環保餐具／水壺
其他 | 帽子／外套／雨具／筆記／糧食／相機／袖套 足夠的零用金＆快樂心
1. 校園蛇類出沒，夜間活動務必攜帶手電筒，並尊重當地生態環境 。
2. 為避免影響施工進度，請按作息表活動，請勿飲酒 。
3. 避免使用香味濃郁的盥洗用品，易引來蚊蟲 。
4. 請留意貴重物品 。
5. 請注意當地禁忌，活動請結伴同行 。
6. 當地提款與融資服務不便，請攜帶足夠的現金 。
7. 施工區域內請勿穿脫鞋或涼鞋，並時時補充水分。
8. 由於浴室數量有限，洗澡時間限制十分鐘。
重要叮嚀
２

## Slide 5
施工注意事項
最重要的三件事！！
1. 晚間收工前30分鐘，清點材料、工具
2. 收工前15分鐘，整理工作環境
3. 工地危險，務必攜帶安全帽，著長褲及全包覆鞋，勿著涼拖鞋
-工具配件務必妥善放回它的位置，切勿亂放
-建材勿隨意放置，會影響材料品質與建築壽命
-廢料勿扔棄，做好資源管理，這是對建築過程的尊重
-離隊務必告知組員、組長，個人行為將影響全體
-注意言行、態度，對自己負責，也尊重合作夥伴
-我們是一個大團體，務必保持與其他單位的良好互動
-我們是一個共同體，請關心身邊的伙伴，發揮自己的價值
做一個謙卑的實踐者，感恩這份學習的機會
３

## Slide 6
三．每日作息與行事曆
時間 | 活動 | 備註
0630 | Good Morning | 宿舍長叫醒大家
0630–0700 | 盥洗準備 | 
0700–0730 | 活力早餐 | 生活組提前準備
0730–1200 | 木構GO GO！ | 施工組開工
1200–1300 | 午餐充電 | 生活組準備
1300–1730 | 木構GO GO GO！ | 施工組開工
1730–1830 | 晚餐時光 | 生活組準備
1830–1900 | 工作會議 | 進度／工地狀況檢討
1900–2000 | 洗澎澎 | 超時斷水電！
2000–2200 | 小組／個人時間 | 工作日誌／影音整理
2200 | 睡飽睡好 | 十點準時熄燈
４
（時間可能依每日天候狀況有所調整）

## Slide 7
08/19 （三）
08/20 （四）
08/21 （五）
08/22 （六）
行事曆
５
認識大家／基礎前置加工
08/23 （日）
08/24 （一）
08/26 （三）
08/25 （二）
08/28 （五）
08/27 （四）
基礎前置加工／放樣／灌漿
木料分類標號／尺寸標記
木構單元與基礎固定
木料加工：斬斷／引孔／導角
木構系統單元化組裝
木構系統單元化組裝
木料加工：斬斷／引孔／導角
表面處理／護木漆／環境清潔
表面處理／護木漆／環境清潔／撤收

## Slide 8
四．交通與地圖
由 臺東車站 前往 初鹿國中
步行（15分鐘）至南王站牌
搭乘8171號公車（45分鐘）至初鹿國中
６
初鹿國中
初鹿教會
台東車站
加工／施工／住宿
盥洗

## Slide 9
日期 | 生活值日生 | 住宿值日生
8/19 | 瑋聖 仁楷 | 正威 昊翰
8/20 | 偵慧 文慧 | 玥綾 柏翔
8/21 | 仁楷 正威 | 昊翰 震洋
8/22 | 文慧 玥綾 | 柏翔 甫亘
8/23 | 正威 昊翰 | 震洋 瑋聖
8/24 | 玥綾 柏翔 | 甫亘 偵慧
8/25 | 昊翰 震洋 | 瑋聖 仁楷
8/26 | 柏翔 甫亘 | 偵慧 文慧
8/27 | 震洋 瑋聖 | 仁楷 正威
8/28 | 甫亘 偵慧 | 文慧 玥綾
值日生班表
８
生活值日生工作
1. 工作環境整理
2. 餐後、廚餘整理
3. 清洗、收拾餐具
4. 搬運、發放食物
住宿值日生工作
1. 寢室環境清潔
2. 廁所清潔及垃圾清理
3. 浴廁清潔